项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：信访信息系统维护费

主管部门：内蒙古自治区信访局部门

年   月   日

（盖章）

2023年信访信息系统维护费项目

绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于服务自治区信访局涉密信息系统维护等支出。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据事业单位改革总体要求部署，将信访信息系统维护费88万元中的非涉密部分74万元转移到自治区大数据中心，剩余14万主要用于服务自治区信访局涉密信息系统维护等支出。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数14.00万元，其中：财政拨款14.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数14.00万元，其中：财政拨款14.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数14.00万元，其中：财政拨款14.00万元，其他资金0.00万元。

(三)项目资金产出情况

信访信息系统维护费2023年度总支出为14万元，主要用于空调维护费2.00万元，外网电脑操作系统授权和电脑杀毒软件服务费3.10万元，网站维护费2.00万元，其他各类工程设计费、监理费和审计费6.90万元。本项目经费主要用于本局涉密信息系统维护等支出。降低系统故障率，维护系统网络安全，为本局门户网站进行维护，本项目执行率100%，项目实际成本支出14万元，未超全年预算成本。

(四)项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)建设本部门数据信息或平台数量，目标值等于100套，实际完成200套，分值10，得分10。

2)购买硬件数量，目标值等于10台，实际完成0台，分值5，得分0。

2、质量指标

3)系统无故障无事故运行天数，目标值等于365天，实际完成365天，分值10，得分10。

4)信息平台维护工作完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)系统故障平均处理时间，目标值小于等于120分钟，实际完成120分钟，分值5，得分5。

6)合同支付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)单项维护成本，目标值等于14.00万元，实际完成5.10万元，分值10，得分3.64。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

8)平台系统采取数据共享或开发率，目标值大于等于30%，实际完成30%，分值10，得分10。

6、可持续影响

9)系统故障事故发生降低率，目标值大于等于30%，实际完成30%，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

10)使用人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成97%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分88.64分，等级为B。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

购买硬件数量指标值等于10台，实际购买0台，根据评分标准扣5分，得0分；单项维护成本指标值等于14.00万元，实际完成5.10万元，评分标准扣6.36分，得3.64分。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好项目工作，对项目指标进行细化，切实落实好上级政策要求。加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

（二）措施及办法

应合理规划采购数量和单项维护成本，明确硬件设备和单项维护成本的实际需求量。

通过对现有系统的性能评估、业务量预测以及未来发展规划等因素进行综合分析，确定合理的硬件设备需求量。

内蒙古自治区信访局

2024年4月7日