项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：电子政务内网办公自动化

公共服务平台建设项目

主管部门：内蒙古自治区信访局部门

年月日

（盖章）

2023年电子政务内网办公自动化

公共服务平台建设项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

随着信息技术的发展，信息化水平已成为衡量一个国家现代化水平和综合国力的重要标志。应用信息技术服务社会、管理社会，是促进信息技术发展的重要手段。在这样的背景下，电子政务内网办公自动化公共服务平台的建设应运而生。

- 绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：需要按期完成自治区电子政务内网接入计算机终端、实现涉密电子公文网上运转办理的建设任务。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

- 绩效自评工作情况

- （一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数75.35万元，其中：财政拨款75.35万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数75.35万元，其中：财政拨款75.35万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数73.65万元，其中：财政拨款73.65万元，其他资金0.00万元。

- （三）项目资金产出情况

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面和成本指标方面均达到了预计目标。项目实际支出成本未超过计划总成本。项目建设完成合同规定的内蒙古自治区信访局电子政务内网办公自动化公共服务平台建设项目的全部建设内容，完成了硬件设备的安装调试工作和应用软件系统平台部署工作，经过试运行，设备运行稳定，系统运行正常。

- （四）项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

- 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1）多功能打印扫描一体机数量，目标值大于等于60台，实际完成60台，分值5，得分5。

2）以太网交换机采购数量，目标值大于等于3台，实际完成3台，分值5，得分5。

3）设备无故障运行天数，目标值大于等于360天，实际完成365天，分值5，得分5。

2、质量指标

4）设备安装完成率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值8，得分8。

5）系统验收合格率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

6）故障平均处理时间，目标值小于等于72小时，实际完成72小时，分值5，得分5。

7）合同支付及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

8）项目总成本，目标值小于等于75.35万元，实际完成73.65万元，分值5，得分5。

9）采购设备成本，目标值小于等于50万元，实际完成73.65万元，分值5，得分0。

（二）效益指标完成情况

5、社会效益

10）平台采用国产设备率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

6、可持续影响

11）设备利用率，目标值大于等于95%，实际完成97%，分值15，得分15。

（三）满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

12）用户满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分94.77分，等级为A。

- 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

采购设备成本指标值设置小于等于50万元，实际完成73.65万元，根据比例扣5分，得0分。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好项目工作，对项目指标进行细化，切实落实好上级政策要求。加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

（二）措施及办法

支付采购费用时，应建立有效的成本控制机制，如已设定预算金额，应实施定期的成本控制，以确保费用不超预算。

要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

内蒙古自治区信访局

2024年4月7日